**๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง**

**อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี**

**๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าสระน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต่อจากเดิม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร | ๑๓๒,๐๐๐บาท | หมู่ ๑ | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบรรดิษฐ์ หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร | ๓๙,๐๐๐  บาท | หมู่๑ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตพร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๓ | ก่อสร้างดาดคอนกรีตพร้อมราวกันตก ๑ แห่ง | ๖๔,๐๐๐ บาท | หมู่ ๓ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งนภา - ป่าบัว หมู่ที ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร | ๒๖๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกษตร หมู่ที่ ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ เส้น | ๑๕๐,๐๐๐  บาท | หมู่ ๕ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายวังปลาอ๊ากไปหลังโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร | ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  ระยะทาง ๙๐๐เมตร | ๒๐๐,๐๐๐  บาท | หมู่ ๑ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๖ | ก่อสร้างถนนน้ำล้น ๑ สาย | ๑๕๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๖ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการถมถนนลูกรังสายบ้านนายสมจิตร เพ็งภู่  หมู่ที่ ๗ | ถมถนนลูกรัง ๑ เส้น | ๑๕๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบล หมู่ที่  ๑-๗ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑-๗ | ๑๐๐,๐๐๐  บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐  บาท | หมู่ ๖ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาในหมู่บ้าน | เปลี่ยนท่อระบบประปาหมู่ที่ ๒ ระยะ ๒๐๐๐ เมตร | ๑๗๖,๐๐๐บาท | หมู่ ๒ | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ ๔,๕,๗ | ขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ ๔ ระยะ ๑๓๐๐ เมตร  ขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ ๕ ระยะ ๖๕๖ เมตร  ขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ ๕ ระยะ ๔๖๐ เมตร | ๑๑๐,๐๐๐  บาท๕๕,๐๐๐  บาท  ๓๙,๐๐๐  บาท | หมู่ ๔ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำหมู่บ้าน | สร้างโรงกรองดื่มน้ำ หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลน | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๕ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้าน | ขุดบ่อน้ำตื้นจำนวน ๕ บ่อ | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น | ซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น จำนวน ๒ บ่อ | ๒๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง | ก่อสร้างประปาหอถังสูง ๑ แห่ง | ๕๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๕ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการขุดสระเอื้ออาทร | ขุกสระเอื้ออาทร จำนวน ๓ บ่อ | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๒.๑ แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการปลูกป่าชุมชน | จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ๑ แห่ง | ๒๐,๐๐๐บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ๑ แห่ง | ๒๐,๐๐๐  บาท | หมู่ ๓ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ๑ กิจกรรม | ๖๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์ป่าเขาพุวันดี | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าเขาพุวันดี ๑ กิจกรรม | ๒๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๓,๔,๕ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๒ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดการขยะครัวเรือน | จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะครัวเรือน จำนวน ๕๐ คน | ๑๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการปุ๋ยหมักขยะ อินทรีย์ | จัดกิจกรรมอบรมปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ จำนวน ๕๐ คน | ๑๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะที่สาธารณะ | จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะที่สาธารณะ จำนวน ๕๐ คน | ๑๕,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๓ แนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว | จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ๑ โครงการ | ๒๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำและป่าไม้**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.๕ แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**๓.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน | จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จำนวน ๗ หมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ | จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน ๕๐ คน | ๓๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปถนอมอาหาร | จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปถนอมอาหารจำนวน ๗ หมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓.๒ แนวทางการส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขความยากจน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน | จัดสถานที่ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง | ๓๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน | จัดโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน ๕๐ คน | ๕๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน ๕๐ คน | ๑๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓.๓ แนวทางการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช | จัดโครงการอบรมการผลิตสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช  จำนวน ๑ โครงการ | ๑๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธี | จัดโครงการอบรมการใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธี จำนวน ๕๐ คน | ๑๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**๔.๑ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชองประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชนครอบครัวและสังคม**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสยากจน ไม่มีคนดูแล | จัดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสยากจน ไม่มีคนดูแล จำนวน ๑ หลัง | ๒๐,๐๐๐บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานหมู่บ้าน | จัดโครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานหมู่บ้าน | ๑๐๕,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการสนับสนุนกองทุน สปสช. | จัดกิจกรรมอบรมสนับสนุนกองทุน สปสช. ๑ กองทุน | ๕๖,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๖๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ในตำบล | ติดตั้งโคมไฟสาธารณะในตำบล จำนวน ๑๐ ดวง | ๒๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการปรับปรุงฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหมู่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗ | จัดกิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๑ โครงการ | ๔๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี | จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจำนวน ๑ โครงการ | ๒๕,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลและการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี | จัดกิจกรรมจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลและการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจำนวน ๑ โครงการ | ๑๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน | จัดติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน ๑ โครงการ | ๑๕๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและการจัดการศึกษาในท้องถิ่น**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสนับสนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน | จัดกิจกรรมสนับสนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน | ๓๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบล ๑ กิจกรรม | ๑๕๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการสนับสนุนการเตรียมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง | ๓๘๖,๔๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | จัดการสนับสนุนการเตรียมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง | ๘๑๒,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง และ สพฐ. ๓ แห่ง | ๕๗๙,๐๔๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดหาพัสดุเพื่อการศึกษา | จัดหาพัสดุเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง | ๒๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการเข้าค่ายลูกเสือนักเรียน | จัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนสังกัด สพฐ.ชั้น ป.๕และ ๖ ทั้ง ๓ แห่ง | ๑๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการฝึกอบรมช่างชุมชนให้กับเยาวชนนอกโรงเรียน | จัดกิจกรรมอบรมช่างชุมชนให้กับเยาวชนนอกโรงเรียน จำนวน ๓๐ คน | ๒๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการจัดหาวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน | จัดการสนับสนุนการจัดหาวัสดุกีฬาให้ทั้ง ๗ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จัดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง และ สพฐ. ๓ แห่ง | ๕๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง(ซ่อมรั้ว-ประตู-ทาสีอาคาร) | จัดการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว-ประตู-ทาสีอาคาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึง | ๒๑๒,๐๐๐ บาท | หมู่ ๔ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตอ (ซ่อมรั้ว-ประตู-ทาสีอาคาร) | จัดการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว-ประตู-ทาสีอาคาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตอ | ๑๑๕,๐๐๐ บาท | หมู่ ๖ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง | ๙๘,๐๐๐ บาท | หมู่ ๔,๖ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง | ๑๒๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๔ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ โครงการ | ๒๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการทำบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอูไท | จัดกิจกรรมการทำบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอูไท ๑ โครงการ | ๙,๐๐๐  บาท | อำเภอ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๑ โครงการ | ๑๕๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการประเพณีแห่เทียน จำพรรษา | จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน จำพรรษา จำนวน ๓ วัด | ๒๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการประเพณีทำบุญปิดบ้าน | จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทำบุญปิดบ้าน ๑ โครงการ | ๓๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการประเพณีทำบุญพระใหญ่ | จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทำบุญพระใหญ่ ๑ โครงการ | ๘,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอบ้านไร่ | จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี ๑ กิจกรรม | ๙,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการประเพณีการแห่ค้างดอกไม้อำเภอบ้านไร่ | จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่ค้างดอกไม้อำเภอบ้านไร่ ๑ กิจกรรม | ๕๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการของดีที่บ้านไร่ | จัดกิจกรรมส่งเสริมของดีที่  บ้านไร่ ๑ กิจกรรม | ๔๐,๐๐๐ บาท | อำเภอ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระบรมราชินีนาถ | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑ กิจกรรม | ๒,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการวันปิยะมหาราช | จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช ๑ กิจกรรม | ๑,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ โครงการ | ๑๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการเรียนรู้การผูกผ้า | จัดกิจกรรมเรียนรู้การผูกผ้า ๑ กิจกรรม | ๓๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการศาสนพิธีกรน้อย | จัดกิจกรรมส่งเสริม ศาสนพิธีกรน้อยให้กับเด็ก ๑ กิจกรรม | ๓๕,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง | จัดกิจกรรมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ๑ กิจกรรม | ๖๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม | จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๕๐ คน | ๕๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**๕.๑ แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิกสภาฯและศึกษาดูงาน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาชิก  สภาฯทุกหมู่และศึกษาดูงาน | ๑๐๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและศึกษาดูงาน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและศึกษาดูงาน | ๑๐๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม | จัดกิจกรรมส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม | ๑๐๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕.๒ แนวทางการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการประชาคมตำบล | จัดกิจกรรมประชาคมตำบลทั้ง ๗ หมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน | จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน | ๑๐,๐๐๐  บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการ อบต.พบประชาชน | จัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน ๗ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐  บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕.๓ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน | ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน ๑ เว็บไซต์ | ๒๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดซื้อตู้แยกสายโทรศัพท์ | จัดซื้อตู้แยกสายโทรศัพท์ ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕.๔ แนวทางการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล | จัดโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ศูนย์ | ๑๐,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงาน  หน่วยงาน | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยงาน ๓๐๐ เล่ม | ๔๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ฯ | จัดโครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ฯ ๗ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | หมู่ ๑-๗ | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | จัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสียภาษี | ๑๘๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ เครื่อง | ๒๕,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  พร้อมเครื่องปริ้น แบบเลเซอร์เจท | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ้น แบบเลเซอร์เจท ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ๑ เครื่อง | ๖,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะ | จัดซื้อล้อวัดระยะ ๑ เครื่อง | ๗,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ๓ ตัว | ๕,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง | ๕,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕.๕ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๘** | | | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งประชาชนฝึกอบรมสมาชิกอปพร. | จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | ๘๔,๐๐๐บาท | อบต. | อบต. บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการซักซ้อมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย | จัดโครงการซักซ้อมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย | ๓๐,๐๐๐  บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย | จัดโครงการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ๒ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย | จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ชุด | ๓๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงกายจัดหาเครื่องแต่งกายอปพร. | จัดหาเครื่องแต่งกายอปพร. ๒๐ ชุด | ๔๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการป้องกันอุบัติเหตุ๗วันอันตราย | จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ๗วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ | ๗๐,๐๐๐ บาท | อบต. | อบต.บ้านบึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |