**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ. 01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**(ชื่อ อปท.) ....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  1.1 แผนงานการเกษตร  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (สิ่งสาธารณูปโภค)  - การคมนาคมขนส่งและระบบ  การระบายน้ำ  - พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค  และการเกษตร | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  83  25  3 | 0  0  70,615,800  6,228,000  25,255,800 | 0  0  83  25  13 | 0  0  70,615,800  6,028,000  31,760,000 | 0  0  166  50  16 | 0  0  141,231,600  12,256,000  57,015,800 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 102,099,600 | 121 | 108,403,800 | 232 | 210,503,400 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.2 แผนงานการศึกษา  2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)  2.5 แผนงานสาธารณสุข  2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ. 01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**(ชื่อ อปท.) ....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา ศาสนา ศิลปะ)  3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ) | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  1 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.1 แผนงานการเกษตร  4.2 แผนงานสร้งความเข้มแข็งของชุมชน  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(การเมืองการบริหาร)  5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้การบริการประชาชนฯ)  5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  5.4 แผนงานการพาณิชย์ | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  5  0 | 0  0  19,640,000  0 | 0  0  9  0 | 0  0  21,530,000  0 | 0  0  14  0 | 0  0  41,170,000  0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19,640,000 | 9 | 21,530,000 | 14 | 41,170,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 121,739,600 | 130 | 129,933,800 | 246 | 251,673,400 |

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**(ชื่อ อปท.) ....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้หน้าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา สิ่งสาธารณูปโภค(การคมนาคมขนส่งและระบบการระบายน้ำ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยแมงแดง ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 250 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยปู่แจ้ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาสองไร่ ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยจำผักเฮียด ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.5 เมตร  ยาว 1,200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปากวุ้น ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 250 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยย่ากา ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 700 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 1,260,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน ซอยต้นขามเตี้ย ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองข่อย ซอย1 ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 600 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายซ้อน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 420 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 756,000 | 756,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบคลองฝาย ปู่ปุ้ม ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยนายสำราญ พัดลม ถึงบ้านนายมนัส พรมใต้ ม.2 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 150 เมตร | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของระยะทางของรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยจำผาง ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 | 2,250,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางปิ่น จันนาคา ถึงบ้าน นางสุวิน ชัยวรวิทย์ ม.2 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 150 เมตร | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของระยะทางของรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 14 | โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. ซอยข้างวัดดอยมูล  ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 1 เมตร  ยาว 600 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปู่ชม ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2 เมตร  ยาว 350 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยตาด ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยนายประเทือง เพ็ชรเมือง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยนายมี กุลดง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 250 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยคำเงิน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายเลียบลำห้วย ปู่เจ้า ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 3,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยรุ่งอรุณ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยชาติเจริญ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยป้าบาน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยป้าเช้า จันสุข ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 100 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยหม่อนสอน  ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยสุขสวัสดิ์ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | ท่อลอดเหลี่ยม 2 จุด  กว้าง 3 เมตร  ยาว 4 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. สายบ้านนารี ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่นพ นาคหมู ถึงบ้านนายหลั่น จันผัน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 1 เมตร  ยาว 100 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายแทน เรียนแพง ม.3 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 70 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | ร้อยละของระยะทางของรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนายสมเดช สุ่มศรี ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 60 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  ซอยนายประพันธ์ มีรัตน์ ม.4 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยข้าวพันผัก ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.  ซอยบ้านผู้ช่วยชัยโรจน์ สุวรรณรอด ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 80 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 204,800  (192,000+12,800) | 204,800  (192,000+12,800) | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 33 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.  ซอยบ้านนายมานพ อินเพ็ชร ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 256,000  (240,000+16,000) | 256,000  (240,000+16,000) | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนายต่วน มีแดง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนายณรงค์ จันทา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนายสิงห์ สุวรรณรอด ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางนงค์ จันทา  ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยนายบำรุง  มีแดง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนายหลอด ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 40 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.  ซอยบ้านนายนนท์ มะตัน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,920,000 | 1,920,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนายทิม จันทรา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 80 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,920,000 | 1,920,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายม่อนป่าอับ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้อมเพชร ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายใหม่ ถึงบ้านนายสุข ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 40 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางศิริเนตร ถึงบ้านนายรุ่ง คำปัน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 40 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดทุ่งเอี้ยง บ้านนางณัฐวดี จุติ ถึงบ้านนายสนิท มีรัตน์ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองงิ้ว ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านเกาะลำไย ซอยนางสมพร มาเรียน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายอ่าง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 50 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. รอบวัดม่อนใหญ่ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,920,000 | 1,920,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างทางข้ามลำเหมืองแม่พร่อง คสล. ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางลัดไปทำการเกษตร | กว้าง 2 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์จากทางลัดไปทำการเกษตร | ประชาชนประหยัดเวลาในการเดินทางข้ามลำเหมือง | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าศาลากลางบ้านป่าลอม ม.8 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละของระยะทางของรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเด่นหิน ดอนป่าสัก ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 700 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเอี่ยน(ซอยบ้านนางมาลัย สุขเกษม) ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน สายตาดมะปราง ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 1,020 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,530,000 | 1,530,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนน สายหัวนาหนอง ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนน สายม่อนท่าเรือ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนน สายล้อมกลาง (ซอยบ้านนายทาน แก้วเปี้ย) ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้าน  ลุงปวน (หัวนา)  ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนน สายทุ่งนาทาย ม.9 เชื่อมต่อกับ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายล้วน โนฝาง ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 130 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 234,000 | 234,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนางรัตน์ ละม่อม ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนน ข้างอ่างเก็บน้ำหนองผักบุ้ง ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนายยุทธ ใสแจ่ม ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 250 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนน ซอยต้นขามเตี้ย ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 66 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย นายณกรณ์ แก้วเปี้ย ม.11 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 80 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | ร้อยละของระยะทางของรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 67 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยนายสวาด โอ่งวัน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3 เมตร  ยาว 6 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 68 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณห้วยสายต้นม่วง(บ้านนายมั่น จามูล) ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3 เมตร  ยาว 4 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหลอด แสงสว่าง ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 50 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 70 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณเหมืองข้างม่อนจำศีล (บ้านนางสาวบุญชู แสงสุข) ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3 เมตร  ยาว 4 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแดง เรียนแพง ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 50 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิโรจน์ เบาใจ ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจอย ขวานา ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 130 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 195,000 | 195,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบำรุง สุขหา ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 60 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย ถึงหนองคำฮ้อย (ฟาร์มหมูตันนคร) ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 76 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองภู่ ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 77 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่อนป่าว่าน-ห้วยหวาย ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 2,250 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักบุ้ง ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก มาเรียน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังพะบาง ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางมนฑา พุฒเนียม ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 82 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยนายสุข สำราญ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 83 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านลุงเป็ง ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 3 เมตร  ยาว 300 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 540,000 | ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| รวม | 83 โครงการ | - | - | 0 | 0 | 0 | 70,615,800 | 70,615,800 | - | - | - |

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**(ชื่อ อปท.) ....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้หน้าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา สิ่งสาธารณูปโภค(พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 1 | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(โซล่าเซล) ถนนสายหลักตำบลฝายหลวง | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด | 0 | 0 | 0 | 1,400,000  (จุดละ 7,000\*200) | 1,400,000  (จุดละ 7,000\*200) | ร้อยละของพื้นที่ถนนสายหลักตำบลฝายหลวงได้รับการติดตั้งไฟสาธารณะ (โซล่าเซล) | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุ้มค่า | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายห้วยไม้ซาง ม.1 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 สายข้างวัดดอยมูลเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 4 | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(โซล่าเซล) ถนนสายทางเข้าบ้านน้ำท่วม-บ้านฝายหลวงม.2 (ทุ่งแม่ล่าม ถึงตำบลนานกกก) | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด | 0 | 0 | 0 | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | ร้อยละของพื้นที่ถนนสายหลักตำบลฝายหลวงได้รับการติดตั้งไฟสาธารณะ (โซล่าเซล) | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุ้มค่า | กองช่าง |
| 5 | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(โซล่าเซล) ถนนสายบ้านนารี/ห้วยตาด/ห้วยปู่เจ้า ม.3 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด | 0 | 0 | 0 | 700,000  (จุดละ 7,000\*100) | 700,000  (จุดละ 7,000\*100) | ร้อยละของพื้นที่ถนนสายหลักตำบลฝายหลวงได้รับการติดตั้งไฟสาธารณะ (โซล่าเซล) | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุ้มค่า | กองช่าง |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายม่อนปู่ขิ้น ม.3 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายถนนเลียบคลองแม่พร่อง ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะม่อนปู่จวก ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าสระน้ำม่อนนางแหลม ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนางสำราญ ถาประสิทธิ์ ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายประพันธ์ จันทร์สุข ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยครูพล ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รอบวัดม่อนใหญ่ ม.7 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 14 | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(โซล่าเซล) ถนนสายห้วยหวาย-หนองข่อย(ห้วยผึ้ง) ม.11 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด | 0 | 0 | 0 | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | ร้อยละของพื้นที่ถนนสายหลักตำบลฝายหลวงได้รับการติดตั้งไฟสาธารณะ (โซล่าเซล) | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุ้มค่า | กองช่าง |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากวัดม่อนใหญ่ไปถึงวัดม่อนป่าหนาด ม.7 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายชำบอน ถึงร้องปู่ติก ม.10 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 17 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายร้องปู่ติก ม.10 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 18 | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(โซล่าเซล) ถนนสายห้วยพูล ม.10 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด | 0 | 0 | 0 | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | ร้อยละของพื้นที่ถนนสายหลักตำบลฝายหลวงได้รับการติดตั้งไฟสาธารณะ (โซล่าเซล) | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุ้มค่า | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านทุ่งพัฒนา (จากปากซอยโรงเหล้าถึงประปาหมู่บ้าน) ม.11 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เลียบคลองหม้อ ม.11 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนายตุ๋ย คำสูง ถึงบ้านนายมา คงสุข ม.11 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขึ้นดอยม่อนงัวโตน ม.12 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 23 | โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บนดอยม่อนงัวโตน ม.12 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด | 0 | 0 | 0 | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | 350,000  (จุดละ 7,000\*50) | ร้อยละของพื้นที่ถนนสายหลักตำบลฝายหลวงได้รับการติดตั้งไฟสาธารณะ (โซล่าเซล) | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุ้มค่า | กองช่าง |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยบ้านนายสมนึก มาเรียน ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลับแล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 25 | โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(โซล่าเซล) ถนนซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฝายหลวง ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด | 0 | 0 | 0 | 28,000  (จุดละ 7,000\*4) | 28,000  (จุดละ 7,000\*4) | ร้อยละของพื้นที่ถนนสายหลักตำบลฝายหลวงได้รับการติดตั้งไฟสาธารณะ (โซล่าเซล) | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุ้มค่า | กองช่าง |
| รวม | 25 โครงการ | - | - | 0 | 0 | 0 | 6,228,000 | 6,228,000 | - | - | - |

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**(ชื่อ อปท.) ....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้หน้าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา สิ่งสาธารณูปโภค(พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | | | | **2563**  (บาท) | | | **2564**  (บาท) | | | | **2565**  (บาท) | | |
| 1 | | โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา  ตำบลฝายหลวง | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลฝายหลวงมีน้ำประปาที่สะอาดใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค | ระบบกรองน้ำประปาในพื้นที่ตำบลฝายหลวงตามแบบที่ อบต.กำหนด | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 150,000 | | | | 150,000 | | | ร้อยละของน้ำที่เข้าสู่ระบบการกรองสามารถใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างปลอดภัย | มีน้ำที่สะอาดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลฝายหลวงใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 2 | | โครงการวางระบบท่อส่งน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลฝายหลวงมีน้ำทำการเกษตร | วางระบบส่งน้ำ ท่อขนาด 12 นิ้วขึ้นไป ระยะทาง 4,000 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | | | ร้อยละของประชาชนที่ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลฝายหลวงมีน้ำใช้ | ประชาชนในพื้นที่ตำบลฝายหลวงมีน้ำทำการเกษตร | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | | **วัตถุประสงค์** | | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | | | **2562**  (บาท) | | **2563**  (บาท) | | | **2564**  (บาท) | | | | **2565**  (บาท) | | |
| 3 | โครงการก่อสร้างลำเหมืองดาด คสล. ลำเหมืองนาห้วยตาด ม.3 | | เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะดินทะลาย | | ลำเหมืองดาด คสล. ขนาดปากบนกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ลึก 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.40 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร | 0 | | | 0 | | 0 | | | 105,800 | | | | 0 | | | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลกระทบปัญหาน้ำกัดเซาะดินได้รับการป้องกันแก้ไข | | ประชาชนได้รับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะ | กองช่าง |
| 4 | โครงการขุดลอก  ลำห้วยโคกค่า ม.4 | | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำารเกษตรในฤดูแล้ง | | ระยะทาง  2,000 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 500,000 | | | ร้อยละของการขุดลอกลำห้วยโคกค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | | เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะ ม.8 | | เพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง | | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 100,000 | | | ร้อยละของการขุดลอกสระน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | | เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8 | | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค | | ประปาขนาดใหญ่  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 3,000,000 | | | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการผลิตน้ำประปา | | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 7 | โครงการขุดลอกสระน้ำวัดม่อนน้อย ม.10 | | เพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง | | ขุดลอกสระน้ำวัดม่อนน้อย  ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 100,000 | | | ร้อยละของการขุดลอกลำเหมืองเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | | เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | | **วัตถุประสงค์** | | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | | | | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | | **2564**  (บาท) | | | | **2565**  (บาท) | | | |
| 8 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองงิ้ว ม.11 | | เพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง | | ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 150,000 | | | | ร้อยละของการขุดลอกลำเหมืองเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | | เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองหม้อเหนือ ม.11 | | เพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง | | ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 150,000 | | | | ร้อยละของการขุดลอกลำเหมืองเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | | เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้าง ถังเก็บน้ำประปาขนาดใหญ่ บนดอยม่อนงัวโตน ม.12 | | เพื่อให้มีจุดกักเก็บน้ำจ่ายให้กับประชาชน | | ถังน้ำขนาด 50,000 ลิตร | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 200,000 | | | | ร้อยละของประชาชนมีน้ำประปาใช้ | | จุดกักเก็บน้ำจ่ายให้กับประชาชน | กองช่าง |
| 11 | โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยชำม่วง ม.12 | | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | | ขุดลอกลำเหมืองห้วยชำม่วง ม.12  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 500,000 | | | | ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพียงพอ | | เกษตรกรมีน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| 12 | โครงการทำฝายน้ำล้น ห้วยชำม่วง สายหัวนา(บริเวณบ้านนางเมทินี จอมหลวง) ม.12 | | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | | ฝายน้ำล้น กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร  ตามแบบแปลน อบต. | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 150,000 | | | | ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพียงพอ | | เกษตรกรมีน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| **ที่** | | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | | | | **2563**  (บาท) | | | | **2564**  (บาท) | | | | **2565**  (บาท) | |
| 13 | | โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หลังบ้านนายประพันธ์ ศรีวงษ์ ม.7 | เพื่อกักเก็บน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | ประตูเปิด-ปิดน้ำ  กว้าง 3 เมตร  สูง 3 เมตร | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 300,000 | | ร้อยละของประชาชนปลายน้ำมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร | เกษตรกรมีน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| 14 | | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมค่าบริการโครงการประปาหมู่บ้านตำบล ฝายหลวง | เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.ฝายหลวง | ประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.ฝายหลวง มีไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชน | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 1,460,000 | | ประปาในความรับผิดชอบของ อบต.ฝายหลวงทั้งหมดมีไฟฟ้าผลิตน้ำประปาอย่างทั่วถึง | มีไฟฟ้าสำหรับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.ฝายหลวง | กองช่าง |
| รวม | | 14 โครงการ | - | - | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 25,255,800 | | | | 31,760,000 | | - | - | - |

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**(ชื่อ อปท.) ....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

กว้าง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านวัฒนธรรม

3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างลานเอนก  ประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬาตำบลฝายหลวง ม.2 | เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและใช้งานเอนกประสงค์ของประชาชนในพื้นที่ตำบล ฝายหลวง | ลานเอนก  ประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต. | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของประชาชนที่ใช้ลานเอนกประสงค์ทำกิจกรรม มีความพึงพอใจ | ประชาชนตำบลฝายหลวงมีสถานที่ทำกิจกรรม | กองช่าง |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | - | - | - |

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**(ชื่อ อปท.) ....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้หน้าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

5.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | | **2564**  (บาท) | | **2565**  (บาท) |
| 1 | โครงการเทพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลานเอนกประสงค์บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ม.8 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.  ตามประมาณการที่ อบต. กำหนด | 0 | 0 | 0 | | 640,000 | | 0 | พื้นที่ลานเอนกประสงค์ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 8 ได้รับการปรับปรุง | ประชาชนได้ความสะดวกในการประชุมหรือทำกิจกรรม | กองช่าง |
| 2 | โครงการเทพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเมรุวัดดอยมูล ม.2 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาทำกิจกรรมทางศาสนาบริเวณเมรุวัดดอยมูล ม.2 | เทคอนกรีตเสริมเหล็กเมรุวัดดอยมูล ม.2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | | 500,000 | | 500,000 | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา | กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | | **2565**  (บาท) | |
| 3 | โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฝายหลวง | เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์ฯ ได้มีพัฒนาการและเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น | สระว่ายน้ำสำหรับให้เด็กเล็กเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | ร้อยละของเด็กเล็กศูนย์ฯ ได้มีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น | เด็กเล็กศูนย์ฯ ได้มีพัฒนาการและเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณ โรงเรียน วัดใหม่ ม.1 | เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาได้มีลานออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน | ก่อสร้างลานออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นพร้อมลู่วิ่ง สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | ร้อยละของเด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีจากการออกกำลังกาย | เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาได้มีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณ โรงเรียน วัดดอนสัก ม.3 | เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาได้มีลานออกกำลังกายและสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน | ก่อสร้างสนามฟุตซอลและปูพื้นผิวสนามวอลเลย์บอล สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | | 3,500,000 | | ร้อยละของเด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีจากการออกกำลังกาย | เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาได้มีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฝายหลวง | เพื่อใช้ในการจัดทำกิจกรรมและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก | อาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฝายหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000,000 | | ร้อยละของครูและเด็กเล็ก ศูนย์ฯ ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารเอนกประสงค์ | ครูและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฝายหลวง ได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 7 | โครงการปูพื้นผิวสนามเด็กเล่นด้วยเม็ดยางธรรมชาติ (นวัตกรรม) | เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน | พื้นผิวสนามเด็กเล่นด้วยเม็ดยางธรรมชาติ (นวัตกรรม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,000 | ร้อยละของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีสือการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียน | ครูและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฝายหลวง ได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ | กองช่าง |
| 8 | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ม.5 | เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน | ตามประมาณการที่ อบต. กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | หอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | กองช่าง |
| 9 | โครงการเทพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ฝายหลวง | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการทำกิจกรรมของเด็กเล็ก | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.  ตามประมาณการที่ อบต. กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | ร้อยละของพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงใช้ประโยชน์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีลานพื้นผิว คสล. ใช้ประโยชน์ | กองช่าง |
| 10 | โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ ณ เมรุวัดต้นแหน ม.10 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาทำกิจกรรมบริเวณวัดต้นแหน | เทคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ กว้าง 15 เมตร  ยาว 15 เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด | ผู้มาทำกิจกรรมวัดต้นแหนมีลานจอดรถ | กองช่าง |
| รวม | 10 โครงการ | - | - | 0 | 0 | 0 | 19,640,000 | 21,530,000 | - | - | - |

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

(ชื่ออปท.) **....องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง......**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) | **2565**  (บาท) |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (สำหรับเด็ก) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | สำนักปลัด |
| 2 | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | กองช่าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |  |

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ ๑3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล ฝายหลวง จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

มกราคม ๒๕๖4

**เหตุผลความจำเป็น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่ ๑3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*