**รายงานผลการติดตามโครงการที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย**

**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณที่ดินนายประธาน เหลาอ่อน  ถึง บริเวณที่ดินนางสาวสายรุ่ง สอนวิเศษ | 137,000 | 136,500 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองบ่มกล้วย | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณที่ดินนางบุญตา กาฬษร  ถึง บริเวณที่ดินนางอรปรียา อุ่นเจริญ | 137,000 | 136,500 | หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งนาสวน | กองช่าง |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณลานมันนางสมควร จงเชื้อไทย  ถึง จรดเขตหมู่ที่ 13 ตำบลกะบกเตี้ย | 137,000 | 136,500 | หมู่ที่ 8  บ้านหนองแขยง | กองช่าง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณที่ดินนายกอง สุวรรณคำ ถึง บริเวณที่ดินนางน้อย มั่นยา | 142,000 | 141,500 | หมู่ที่ 9  บ้านไทรงาม | กองช่าง |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกขัดสมาธิ | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  ผิวจราจรลูกรังบดอัดหนา 0.20 เมตร  ชั้นดินบดอัดหนา 0.30 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณที่ดินนางไพวรรณ อ่อนสะอาด ถึง บริเวณที่ดินนางจันดี ราชดำเนิน | 137,000 | - | หมู่ที่ 4  บ้านหนองแกขัดสมาธิ |  | โอนลด (-)  137,000 |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันดี | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  ผิวจราจรลูกรังบดอัดหนา 0.20 เมตร  ชั้นดินบดอัดหนา 0.30 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณที่ดินนายธนากร จำปาพา  ถึง บริเวณที่ดินนายมล อ่อนสิงห์ | 132,000 | - | หมู่ที่ 5  บ้านหนองคันดี |  | โอนลด (-)  125,000 |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  ผิวจราจรลูกรังบดอัดหนา 0.20 เมตร  ชั้นดินบดอัดหนา 0.30 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณที่ดินนายสมพร บูชา  ถึง บริเวณที่ดินนายเจียก เทศเขียว | 137,000 | - | หมู่ที่ 6  บ้านหนองหิน | กองช่าง | โอนลด (-)  133,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  หมู่ที่ 7 บ้านกล้วยหอม | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  ผิวจราจรลูกรังบดอัดหนา 0.20 เมตร  ชั้นดินบดอัดหนา 0.30 เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณที่ดินนางสมควร สอนวิเศษ ถึง บริเวณที่ดินนายกุญชร ทาเอื้อ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม ขนาดเส้นผ่า  ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด | 127,000 | - | หมู่ที่ 7  บ้านกล้วยหอม | กองช่าง | โอนลด (-)  121,000 |
| 9. | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านลานคา | ก่อสร้างระบบประปา พร้อมถังพักน้ำ  ระบบประปาหมู่ที่ 3 บ้านลาดคา  เป็นระบบประปาพร้อมขยาย 50 ครัวเรือน | 134,000 | 133,300 | หมู่ที่ 3  บ้านลานคา | กองช่าง |  |
| 10. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 10  บ้านเกษตรพัฒนา | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณ  สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  ถึง บริเวณที่ดินนายสุนัน สงวนเชื้อ | 134,000 | 132,500 | หมู่ที่ 10  บ้านเกษตรพัฒนา | กองช่าง |  |
| 11. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมะมุย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 640  ลูกบาศก์เมตร สายทางเริ่มจากบริเวณ  นายประสาน บุญเงิน ถึงบริเวณที่ดิน  นายนิวัฒน์ มาโต | 134,000 | 132,500 | หมู่ที่ 11  บ้านทุ่งมะมุย | กองช่าง |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 150,000 | 131,350 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว | อบรมให้ความรู้กลุ่มสตรีและครอบครัว | 50,000 | 50,000 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานงานรักษาความสงบ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล | ตั้งจุดตรวจสังเกตการณ์และบริการประชาชนบนถนนสายหันคา-หูช้าง  ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 60,000 | 49,550 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสมัครป้องกันและรักษาความสงบฝ่ายพลเรือน | ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสามสมัครป้องกันและรักษาความสงบฝ่ายพลเรือน | 150,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการโรงเรียนปลอดภัยจาก  ยาเสพติดอย่างยั่งยืน | อบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  โรงเรียนในเขตบริการของ อบต. | 30,000 | - | โรงเรียนในเขต  ตำบลหนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 99,200 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าอารหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการทั้ง 4 ศูนย์ | 564,290 | 528,615 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตบริการของ  อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 4. | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ  เด็กนักเรียน | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ  เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตบริการของ อบต. | 1,268,000 | 1,250,000 | โรงเรียนในเขต  ตำบลหนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |

**3.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการแก้ไขสารหนูในแหล่งน้ำ | แก้ไขสารหนูในแหล่งน้ำ ตรวจคุณภาพน้ำ  และอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพี้นที่ | 30,000 | - | หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก | จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย | 100,000 | 81,374 | ตำบลหนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 3. | โครงการควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกและรณรงค์พ่นน้ำยาป้องกันไข้หวัดนก | 10,000 | - | ตำบลหนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 4. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | จัดอบรมให้ความรู้และสุ่มเกลือร้านค้า  ในตำบล | 10,000 | - | ตำบลหนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**3.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสาธารณสุข | อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ อสม. | 150,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 6. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดให้สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ในตำบล | 100,000 | 67,231 | ตำบลหนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 7. | อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 11 | 220,000 | 220,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |

**3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ช่วยเหลือคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบล | 100,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการรณรงค์ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด | จัดอบรมและรณรงค์ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน | 30,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ  จัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับ อปท. | อุดหนุน อบต.บ้านไร่ | 10,000 | 10,000 | อบต.บ้านไร่ | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |

**3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 3. | อุดหนุนอำเภอบ้านไร่  (โครงการตักบาตรเทโว) | อุดหนุนอำเภอบ้านไร่ | 9,000 | 9,000 | อำเภอบ้านไร่ | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |
| 4. | อุดหนุนอำเภอบ้านไร่  (โครงการประเพณีบุญเดือนสามฯ) | อุดหนุนอำเภอบ้านไร่ |  |  | อำเภอบ้านไร่ | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |
| 5. | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน  และปราบปรามยาเสพติดฯ | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน  และปราบปรามยาเสพติดฯ | 25,000 | - | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติดฯ | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |
| 6. | อุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์  บ้านทุ่งนาสวน | อุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์  บ้านทุ่งนาสวน | 20,000 | 20,000 | หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งนาสวน | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |
| 7. | อุดหนุนกลุ่มจักสานบ้านทุ่งนาสวน | อุดหนุนกลุ่มจักสานบ้านทุ่งนาสวน | 10,000 | 10,000 | หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งนาสวน | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |
| 8. | อุดหนุนกลุ่มทำพรมเช็ดเท้า  บ้านหนองบ่มกล้วย | อุดหนุนกลุ่มทำพรมเช็ดเท้า  บ้านหนองบ่มกล้วย | 10,000 | 10,000 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |
| 9. | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด  จังหวัดอุทัยธานี | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด  จังหวัดอุทัยธานี | 10,000 | - | จังหวัดอุทัยธานี | สำนักงานปลัด อบต. | อุดหนุน |

**3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน  นอกพื้นที่ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกพื้นที่ | 20,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา | 20,000 | 20,000 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 3. | โครงการวันสงกรานต์  วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 100,000 | 100,000 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 4. | โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมรดกโลกห้วยขาแข้ง | จัดขบวนร่วมกับ อปท.  ในเขตจังหวัดอุทัยธานี | 35,000 | 30,000 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |

**3.8 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | สมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 150,000 | 137,064 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุ | 4,336,400 | 4,332,600 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | โอนเพิ่ม (+)  110,000 |
| 3. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  คนพิการ | 1,124,000 | 1,121,600 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | โอนเพิ่ม (+)  116,000 |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | 24,000 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | โอนเพิ่ม (+)  6,000 |
| 5. | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | 200,000 | 74,224 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**3.8 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 6. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองบ่มกล้วย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบ่มกล้วย | 80,000 | 80,000 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 7. | สมทบ (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 146,700 | 146,700 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ  คัดแยกขยะ | จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 150,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**4.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | 45,550 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | โครงการป้องกันไฟป่า  และควบคุมหมอกควัน | จัดอบรมการป้องกันไฟป่าและควบคุม  หมอกควัน | 50,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 3. | โครงการพัฒนาดินและน้ำ  เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน | จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ | 50,000 | 40,550 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ดำเนินการเลือกตั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนทราบ | 200,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 2. | โครงการ อบต.พบประชาชน | ออกประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนหมู่ที่ 1 - 11 | 30,000 | - | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 3. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนชุมชน | จัดทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต.หนองบ่มกล้วย | 30,000 | 9,479 |  |  |  |
| 4. | โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  (12 สิงหามหาชินี) | จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ  พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 100,000 | - |  |  | โอนลด (-)  100,000 |
| 5. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 100,000 | 60,000 |  |  |  |
| 6. | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน  ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา  และผู้นำชุมชน | จัดอบรมศึกษาดูงานพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน | 300,000 | 294,100 |  |  |  |
| 7. | โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) | จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) | 50,000 | - |  |  | โอนลด (-)  50,000 |
| 8. | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) | 100,000 | - |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 40,000 | - |  |  |  |

**รายงานผลการติดตามโครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย**

**(เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562)**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (ลงลูกรังปรับเกลี่ย)  หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกขัดสมาธิ | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร | 137,000 | 135,000 | หมู่ที่ 4  บ้านหนองแกขัดสมาธิ | กองช่าง | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |
| 2. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันดี | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร | 125,000 | 123,500 | หมู่ที่ 5  บ้านหนองคันดี | กองช่าง | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |
| 3. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (ลงลูกรังปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร | 133,000 | 132,500 | หมู่ที่ 6  บ้านหนองหิน | กองช่าง | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |
| 4. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (ลงลูกรังปรับเกลี่ย)  หมู่ที่ 7 บ้านกล้วยหอม | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก ชั้น 3 ขนาด  Ø 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน | 121,000 | 119,500 | หมู่ที่ 7  บ้านกล้วยหอม | กองช่าง | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |
| 5. | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม | 40,500 | 40,453.49 | หมู่ที่ 9  บ้านไทรงาม | กองช่าง | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**1. แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการสระน้ำเสริมปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง | สระน้ำเสริมปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 4 ศูนย์ | 82,000 | 81,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตบริการของ  อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |

**2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด | 200,000 | 199,800 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |

**3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมรดกโลกห้วยขาแข้ง | จัดขบวนร่วมกับ อปท.  ในเขตจังหวัดอุทัยธานี | 35,000 | 30,000 | อบต.หนองบ่มกล้วย | สำนักงานปลัด อบต. | โอนตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ |

**รายงานผลการติดตามโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย**

**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  สายบริเวณนายประธาน เหลาอ่อน  ถึงบริเวณบ้านนางสายรุ่ง สอนวิเศษ | 256,000 | 255,500 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองบ่มกล้วย | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 2. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร สายบ้านทุ่งนาสวน-หนองแกขัดสมาธิ | 170,000 | 169,500 | หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งนาสวน | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 3. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 3 บ้านลานคา | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร สายบ้านลานคา-หนองแกขัดสมาธิ | 85,000 | 85,000 | หมู่ที่ 3  บ้านลานคา | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกขัดสมาธิ | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  ผิวจราจรลูกรังบดอัดหนา 0.20 เมตร  ชั้นดินบดอัดหนา 0.30 เมตร สายบ้านหนองแกขัดสมาธิ-เขตตำบลหนองจอก | 160,000 | 159,500 | หมู่ที่ 4  บ้านหนองแกขัดสมาธิ | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันดี | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  ผิวจราจรลูกรังบดอัดหนา 0.20 เมตร  ชั้นดินบดอัดหนา 0.30 เมตร  สายประปาหมู่บ้าน-ถนนสายหันคาหูช้าง | 178,600 | 177,500 | หมู่ที่ 5  บ้านหนองคันดี | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 6. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร สายบ้านหนองหิน-บ่อกระโดน | 85,000 | 82,000 | หมู่ที่ 6  บ้านหนองหิน | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 7. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 7 บ้านกล้วยหอม | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร สายแยกทางหลวงชนบท อน.4026 ถึง ฝายน้ำล้น | 85,000 | 85,000 | หมู่ที่ 7  บ้านกล้วยหอม | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 8. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร สายซอยแสวงหา | 170,000 | 170,000 | หมู่ที่ 9  บ้านไทรงาม | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 9. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 10  บ้านเกษตรพัฒนา | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร สายบริเวณที่นางเชือน น้อยนิ่ม  ถึง บริเวณที่นางสวอง ทัดเกิด | 85,000 | 85,000 | หมู่ที่ 10  บ้านเกษตรพัฒนา | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |
| 10. | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง  (ปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมะมุย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร สายแยกทางหลวงชนบท  อน.4026-ฝายน้ำล้น | 85,000 | 85,000 | หมู่ที่ 11  บ้านทุ่งมะมุย | กองช่าง | จ่ายขาด  เงินสะสม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณ**  **ใช้ไป** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|
| 11. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. | 149,000 | 148,320 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองบ่มกล้วย | กองช่าง | เงินทุน  สำรองสะสม |
| 12. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันดี | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. | 149,000 | 148,320 | หมู่ที่ 5  บ้านหนองคันดี | กองช่าง | เงินทุน  สำรองสะสม |
| 13. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. | 149,000 | 148,320 | หมู่ที่ 6  บ้านหนองหิน | กองช่าง | เงินทุน  สำรองสะสม |
| 14. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. | 149,000 | 148,320 | หมู่ที่ 8  บ้านหนองแขยง | กองช่าง | เงินทุน  สำรองสะสม |
| 15. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร  ผิวจราจรลูงรังปรับเกลี่ยหนา 0.20 เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. | 149,000 | 148,320 | หมู่ที่ 9  บ้านไทรงาม | กองช่าง | เงินทุน  สำรองสะสม |

**บัญชีสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน พ.ศ.2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **งบประมาณใช้ไป** | **หมายเหตุ** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา | 11 | 7 | 4 | 12,164,390.00 | 9,980,995.00 |  |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2 | - | 200,000.00 | 181,350.00 |  |
| **3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**  3.1 แผนงานรักษาความสงบ  3.2 แผนงานการศึกษา  3.3 แผนงานสาธารณสุข  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.7 แผนงานงบกลาง | 2  4  7  1  9  3  7 | 1  3  3  1  6  2  7 | 1  1  4  -  3  1  - | 210,000.00  1,962,290.00  620,000.00  100,000.00  133,000.00  140,000.00  6,061,100.00 | 49,550.00  1,877,815.00  368,605.00  -  68,000.00  120,000.00  5,916,700.00 |  |
| **4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  4.2 แผนงานการเกษตร | 1  3 | -  2 | 1  1 | 150,000.00  150,000.00 | -  86,100.00 |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร**  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 3 | 6 | 950,000.00 | 363,575.00 |  |
| **รวม** | **59** | **37** | **22** | **14,268,990.00** | **12,076,095.00** |  |