**หลักการและเหตุผล**

**แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนิน ประจำปี พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

1. **บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำงบประมาณนั้น และตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้แผนดำเนินการต้องดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะให้ให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลักจากทีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. **วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**
6. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
8. เพื่อเป็นแนวทางจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

***ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน***

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

***ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

***ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้**

**ส่วนที่๑บทนำประกอบด้วย**

๑. บทนำ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่๒บัญชีโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย**

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)

**แบบ ผด.๐๑**

๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(แบบผด. ๐๒)

3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา**

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ**

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ**

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ประจำปีงบประมาณ 2561**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด. 01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์  แผนงาน | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ  ของโครงการทั้งหมด | จำนวน  งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ  ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 8.57 | 592,900 | 5.79 | กองช่าง |
| รวม | 3 | 8.57 | 592,900 | 5.79 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.86 | 40,000 | 0.39 | กองสาธารณสุข |
| รวม | 1 | 2.86 | 40,000 | 0.39 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 5.71 | 20,000 | 0.20 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 2 | 5.71 | 20,000 | 0.20 |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด. 01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์  แผนงาน | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ  ของโครงการทั้งหมด | จำนวน  งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ  ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนคนและสังคมที่มีคุณภาพ  4.1 แผนงานการศึกษา  4.2 แผนงานการสาธารสุข  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  4.5 แผนงานแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  4.6 แผนงานงบกลาง | 4  3  1  6  3  5 | 11.43  8.57  2.86  17.14  8.57  14.29 | 1,706,500  237,500  20,000  305,000  250,000  5,642,800 | 16.67  2.32  0.19  2.98  2.44  55.14 | กองช่าง  กองสาธารณสุข  สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ  กองการศึกษา  สำนักปลัดฯ |
| รวม | 22 | 62.86 | 8,161,800 | 79.74 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2  4  1 | 5.71  11.43  2.86 | 340,000  1,070,000  10,000 | 3.32  10.45  0.1 | สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ |
| รวม | 7 | 20 | 1,420,000 | 13.87 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 35 | 100 | 10,234,700 | 100 |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขุดลอกเหมืองหน้าบ้าน  ผู้ใหญ่ไก่-ลุงสนั่น-คลองโพ หมู่ 4 | ปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร | 154,900 | หมู่ที่ 4  บ้านหนองยายดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบ้ายถังประปาจากบ้านนายลำใยไปบ้านนายฉลอม หมู่ 6 | ย้ายถังจากจุดเดิมเทฐานรากขนาด 3.80x3.80 เมตรพร้อมฐานถังกรองขนาด 3.00x3.00 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 6  บ้านเนินก้าว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ 7 จำนวน 1 จุด | ท่อลอดเหลี่ยมส่งน้ำ  ขนาด 1.80x1.80x7 ม.  บริเวณบ้านนายรวม | 338,000 | หมู่ที่ 7  บ้านดงแขวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 592,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ | 40,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเกษตรปลอดภัย | จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน | 10,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ  ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | อบรม ทำปุ๋ยหมักลดเคมี ปลูกผักสวนครัว ทำบัญชีครัวเรือน | 10,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ  ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็ก1ครั้ง/ปี | 180,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 416,500 | ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าอาหารเสริม(นม) | ค่าอาหารเสริม(นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | 470,000  (162,877)  (337,123) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนบ้านหนองยายดา  โรงเรียนบ้านดงแขวน  โรงเรียนบ้านเนินก้าว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพั้นฐาน (สพฐ.) | ค่าอาหารกลางวัน | 640,000 | โรงเรียนบ้านหนองยายดา  โรงเรียนบ้านดงแขวน  โรงเรียนบ้านเนินก้าว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 1,706,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการสาธารสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรณรงค์การจัดหาวัสดุต่างๆ | 120,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | อบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ให้กับประชาชน | 50,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข | สนับสนุนอาสาสมัคร  สาธารณสุขหมู่บ้าน | 67,500 | ชุมชน 9 ชุมชน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 237,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลและการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี | อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 1 ครั้ง/ปี | 20,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | 20,000 | เทสบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสุขาภิบาลอาหาร | ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าวัดซื้อวัสดุต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20,000 | ร้านค้า ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี | 35,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพหรือกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีของประชาชน เยาวชน พนักงาน | 60,000 | วัดดงแขวน เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องแห่เครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน | 70,000 | วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานเช่น จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการดำเนินกิจกรรมฯลฯ | 100,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 305,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช่จ่ายโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง | ค่าเช่าชุด ค่าจัดขบวนค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 50,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานราชพิธีสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ | ค่าจัดงานราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ | 100,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่จำเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ  อำเภอสว่างอารมณ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รายเดือน | 3,888,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  รายเดือน | 1,468,800 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายเดือน | 36,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | เบิกจ่ายโอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทต.สว่างแจ้งฯ | 150,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | เบิกจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนฯ | 100,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 5,642,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ | 40,000 | ชุมชนแต่ละชุมชนเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมสร้างความรู้บูรณาการงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน | 300,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 340,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาลผ่านทางเว็ปไซต์ | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ | 40,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ้างเหมาในการจัดทำวารสารจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของเทศบาล | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของเทศบาลทางวารสาร จดหมายข่าว | 30,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ใข้ในการดำเนินกรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่น | 500,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี | 500,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 1,070,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**/**งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ | ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนค่าไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | 10,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด. 02/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

1.1 แผนงานการพานิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุม จำนวน 5 ชุด | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | 90,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดซื่อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ  (ปั้มซัมเมิร์ท 2 แรงม้า) จำนวน 1 ชุด | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | 25,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจัดซื้อใบพัดซัมเมิร์ท ขนาด 1.5 HP จำนวน 5 ชุด | จัดซื้อใบพัดซัมเมิร์ท | 25,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง | 50,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด. 02/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | ส.ค. | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ | ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้ | 12,000 | เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |